ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ»

ЗА 2024 ГОД ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОТВЕДЕНИЯ

Слайд 1

ТОО «Кызылжар су» является субъектом естественных монополий в сфере оказания регулируемых услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод.

На балансе предприятия находятся насосные станции 1-го и 2-го подъема, водоочистные сооружения, подкачивающие насосные станции – 53 единицы, канализационные насосные станции – 21 единиц, канализационно-очистные сооружения, КНС «Перекачка», дамбы-накопители – 3 единицы.

Протяженность водопроводной сети ТОО «Кызылжар су» составляет 344,4 км, в том числе:

- магистральные водоводы – 103,5 км;

- распределительная сеть – 170,6 км;

- внутриквартальная сеть – 70,3 км.

Протяженность общей городской канализационной сети составляет 257,8 км, в том числе:

| - главные коллекторы - 73,7 км; |  |  |
| --- | --- | --- |
| - уличные разводящие сетей - 62,5 км; - внутриквартальных сетей – 121,6 км. Слайд 2 |  |  |
| Потребителями услуг ТОО «Кызылжар су» являются население города – 92 973 абонентов и все предприятия города Петропавловска - 3 717 абонентов. Население потребляет 75% от всего объема услуг (9927 тыс.м3 воды), а юридические лица занимают 25 % ( 3363 тыс.м3). Слайд 3 На 2024 год Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО от 30.11.2021 года №102-ОД, 103-ОД, были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия на пятилетний период: - по подаче воды: 1) Для физических лиц – 94,77 тенге/м3. с НДС 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1 302,05 тенге/м3. с НДС 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 441,63 тенге/м3. с НДС - на услуги по отводу и очистке сточных вод: 1) Для физических лиц – 87,41 тенге/м3. с НДС 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1 285,44 тенге/м3. с НДС 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 388,56 тенге/м3. с НДС Так же в 2024 году Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от №14/1-ОД, 15-ОД от 09.02.2024 года были утвержденны тарифы на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 16.02.2024 года по 31.12.2024 года, но тарифы по группам потребителей остались без изменений. Далее Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 24.05.2024 года №62-ОД, 63-ОД, были утвержденны временные компенсирующие тарифы, введенные в действие с 01.07.2024 года по 31.12.2024 года: - по подаче воды: 1) Для физических лиц – 94,33 тенге/м3. с НДС 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1296,00 тенге/м3. с НДС 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 439,58 тенге/м3. с НДС - на услуги по отводу и очистке сточных вод: 1) Для физических лиц – 87,41 тенге/м3. с НДС 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1285,43 тенге/м3. с НДС 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 388,55 тенге/м3. с НДС Слайд 4 За 2024 года оказано услуг на 4 млрд.407 млн. тенге, в том числе: - реализовано воды 13 млн. 290 тыс.м3 (что ниже сметы на 300,8 тыс.м3) на сумму 2 млрд. 488 млн.тенге - принято стоков 11 млн. 237 тыс.м3 (что ниже сметы на 62,6 тыс.м3) на сумму 1 млрд. 919 млн. тенге. |  |  |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Қызылжар су" Наименование; ед. изм.; по смете; по факту; отклон.; % выполн.. Объем оказанных услуг; т.т.; 4 462 654; 4 407 218; -55 435; 99. вода; т. м³; 13 591; 13 290; -301; 98. стоки; т. м³; 11 299; 11 237; -63; 99. Доход от основной деятельности; т.т.; 4 462 654; 4 407 218; -55 435; 99. Затраты от основной деятельности; т.т.; 3 981 010; 3 924 152; -56 858; 99. Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности; т.т.; 635 357; 636 780; 1 423; 100. Слайд 5 Сведения об исполнении тарифной сметы ТОО «Қызылжар су» на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод за 2024 год тыс.тенге № п\п; Наименование показателей; ед. изм.; 2024 год. смета; факт; отклонение, %. Всего; вода; стоки; Всего; вода; стоки; Всего; вода; стоки. I; Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.; тыс. тенге; 3 289 298; 1 874 284; 1 415 014; 3 231 725; 1 857 749; 1 373 975; -2; -1; -3. 1; Материальные затраты,; тыс. тенге; 726 595; 519 908; 206 687; 809 230; 591 461; 217 770; 11; 14; 5. 2; Затраты на оплату труда; тыс. тенге; 1 786 993; 897 177; 889 816; 1 703 271; 854 512; 848 758; -5; -5; -5. 3; Амортизация; тыс. тенге; 329 430; 167 564; 161 866; 322 654; 167 500; 155 153; -2; 0; -4. 4; Ремонт, всего; тыс. тенге; 334 416; 232 736; 101 680; 256 493; 172 915; 83 578; -23; -26; -18. 5; Прочие затраты, всего; тыс. тенге; 111 863; 56 899; 54 964; 140 077; 71 361; 68 717; 25; 25; 25. II; Расходы периода, всего; тыс. тенге; 691 712; 302 776; 388 936; 692 427; 305 012; 387 415; 0; 1; 0. 6; Общие и административные, всего; тыс. тенге; 346 870; 123 662; 223 208; 355 258; 130 015; 225 244; 2; 5; 1. 7; Расходы на содержание службы сбыта, всего; тыс. тенге; 267 338; 134 704; 132 634; 258 176; 130 360; 127 816; -3; -3; -4. 8; Расходы на выплату вознаграждений (ЕБРР); тыс. тенге; 77 504; 44 410; 33 094; 78 993; 44 638; 34 355; 2; 1; 4. III; Всего затрат; тыс. тенге; 3 981 009; 2 177 060; 1 803 950; 3 924 152; 2 162 761; 1 761 390; -1; -1; -2. |

ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 2024 год составили 3 млрд. 232 млн тенге, в том числе:

- по воде – 1 млрд. 858 млн.тенге

- по стокам – 1 млрд. 374 млн.тенге

По статье «Сырье и материалы»  фактические затраты составили 262,9 млн.тенге, в том числе:

- по воде – 227,9 млн.тенге

- по стокам – 35,0 млн.тенге

в том числе на:

- Химреагенты (для очистки воды согласно Госта «Вода питьевая») – 184,2 млн. тенге, перерасход в сумме 34,5 млн. тенге произошел в паводковый период, в том числе:

- по воде – 182,5 млн.тенге, перерасход составил 34,5 тыс.тенге;

- по стокам – 1,7 млн.тенге, перерасход составил 0,4 тыс.тенге;

- Запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 78,7 млн.тенге, перерасход на сумму 28,1 млн.тенге за счет роста цен на запасные части.

в том числе:

- по воде – 45,4 млн.тенге, перерасход составил 16,3 млн. тенге

- по стокам – 33,4 млн.тенге, перерасход составил 11,9 млн.тенге,

по причине того, что на сегодняшний день остается высокий процент износа техники (76,2%).

60 единиц техники из 101 работает с превышением нормативного срока эксплуатации и в первую очередь подлежат замене.

Акимат области выделил средства на обновление спецтехники, выполнен заказ на 9 единиц техники на сумму 332 млн.тенге.

По статье «ГСМ» (для выполнения работ) – 83,9 млн.тенге, экономия в сумме 10,0 млн.тенге, в том числе:

- по воде – 47,7 млн.тенге, экономия составила 2,5 млн. тенге;

- по стокам – 36,2 млн.тенге, экономия составила 7,5 млн.тенге;

По статье «Электроэнергия» фактические затраты составили 15,9 млн. кВт/час на 415,0 млн.тенге, перерасход в сумме 30,5 млн.тенге, в том числе:

- по воде фактические затраты – 285,2 млн.тенге, перерасход на сумму 23,2 млн.тенге,

- по стокам – 129,7 млн.тенге, перерасход составил на 7,3 млн.тенге.

(Тариф на электроэнергию в начале года составлял – 27,87 тенге без НДС, а с июня составляет 25,88 тенге без НДС за 1 кВт/час)

По статье «Теплоэнергия» - фактические затраты составили 4,5 тыс.Гкал/час на сумму 47,5 млн.тенге, экономия в сумме 0,5 млн.тенге, в том числе:

- по воде – 30,7 млн.тенге, перерасход составил 0,1 млн. тенге

- по стокам – 16,8 млн.тенге, экономия составила 0,7 млн.тенге;

Тариф для прочих потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии в начале года составлял 10 353,53 тенге/ Гкал без НДС. С 23.09.2024 года тариф составлял 10 650,26 тенге/ Гкал без НДС.

По статье «Затраты на оплату труда»  фактические расходы составили 1 703,3 млн.тенге по производственному персоналу. экономия составила 83,7 млн.тенге в связи с переходом в круглосуточный режим работы в период ЧС,

в том числе:

- по воде – 854,5 млн.тенге, экономия составила 42,7 млн. тенге

- по стокам – 848,6 млн.тенге, экономия составила 41,1 млн.тенге;

По статье «Амортизация» фактическое начисление за 2024 год составило 322,7 млн. тенге по основным средствам производственного назначения, в том числе:

- по воде – 167,5 млн.тенге, экономия составила 0,64 млн.тенге.

- стокам – 155,2 млн.тенге, экономия составила 6,7 млн.тенге.

По статье «Прочие производственные затраты» (услуги связи, услуги охраны, затраты на охрану труда и технику безопасности, услуги по регулированию поверхностного стока, затраты по обязательным видам страхования, расходы на спецодежду для сотрудников и прочие затраты) фактические затраты составили – 140,1 млн.тенге, общий перерасход составил 28,2 млн.тенге:

- по воде – 71,4 млн.тенге, перерасход составил 14,5 млн. тенге;

- по стокам – 68,7 млн.тенге, перерасход составил 13,8 млн.тенге;

ТОО «Қызылжар су» ежегодно выполняет запланированный объем ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях.

Слайд 6

По статье "Ремонтный фонд" за 2024 год произведен капитальный и текущий ремонт на сумму  256,5 млн.тенге, что ниже плана на 77,9 млн.тенге.

По водоснабжению на сумму 172,9 млн.тенге, что ниже плана на 59,8 млн.тенге.

По водоотведению на сумму 83,6 млн.тенге, что на 18,1 млн. тенге ниже плана.

Основные объемы проведенных работ:

Ремонт водопроводных колодцев – 179 шт. (план 150 шт, выполнение 119%);

Замена задвижек – 61 шт. (план 50 шт., выполнение 122%);

Устранено подземных повреждений – 123 шт.

По канализации:

Ремонт канализационных колодцев – 283 шт. (план 250 шт, выполнение 113%);

Произведена промывка 30 км внутриквартальных сетей;

Устранено повреждений – 18 шт.

С начала года были восстановлены участки дорог и тротуаров площадью 1370 м2 (по 45 адресам), разрушенных в результате аварийных работ в зимний период, а также остатки  прошлого года.

Вместе с тем, сложившаяся ситуация с обильным снеготаянием, а затем с крупнейшим паводком в текущем году принесла огромный ущерб объектам предприятия.

Так, 30 марта 2024 года на канализационном коллекторе по улице Абая произошло повреждение в районе перекрестка Абая — Алтынсарина, в связи с чем для ликвидации аварийной ситуации решением акима города 4 апреля объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, в рамках которого произведена замена аварийного канализационного коллектора от ул. Пушкина до ул. Гоголя протяженностью 2 км 102 метра на сумму 804,9 млн. тенге.

Кроме того, в рамках ЧС за счет бюджетных средств произведена замена аварийных участков коллекторов:

- по ул. Токсан би от ул. Интернациональной до ул. Абая, протяженностью 310 метров на сумму 79,3 млн. тенге,

- по ул. Гоголя от ул. Абая до ул. Кеншинбаева, протяженностью 499 метров на сумму 160,8 млн. тенге

- от улицы ул. Хименко от Хименко, 1 до приемной камеры (5-й Лог), протяженностью 470 метров на сумму 105,5 млн. тенге.

Всего в рамках ЧС заменено аварийных участков канализационных коллекторов общей протяженностью – 3 км 381 метров, на сумму – 1 150,5 млн.тенге.

Выполнение данных работ году снизило износ канализационный сетей дополнительно на 1,3% к плану на 2024 год.

Так же, необходимо отметить, что на сегодняшний день близятся к завершению работы по реконструкции НС-1 подъема.

на данный момент завершены работы по монтажу основных насосных агрегатов «мокрого типа», которые способны работать в воде даже в случае затопления.

Источником финансирования является инвестор - ТОО «KAZ Minerals Aktogay»

- предварительная стоимость - 3,5 млрд. тенге;

- оборудование - 2,3 млрд. тенге;

- СМР - 1,2 млрд. тенге;

Генеральный подрядчик - ТОО "Stonehenge Construction"

Окончание работ запланировано до конца июня 2025 г.

Выполнение данных мероприятий обеспечит достаточную надежность водоснабжения и водоотведения города Петропавловска.

Слайд 8

По статье «Расходы периода» фактические затраты составили 692,4 млн. тенге

Общие и административные расходы составили – 355 млн. 258 тыс.тенге,

в том числе по воде – 130,0 млн.тенге, по стокам – 225,2 млн.тенге и включают в себя:

- заработную плату административного персонала – 123,7 млн.тенге,

- налоговые платежи – 134,0 млн.тенге,

- услуги банка, сберкасс по приему платежей от населения – 3,0 млн.тенге,

- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 8,0 млн.тенге,

- коммунальные услуги – 2,7 млн.тенге,

- командировочные расходы – 1,5 млн.тенге,

- услуги связи – 7,2 млн.тенге,

- канцелярские товары – 2,4 млн.тенге,

- содержание служебного транспорта – 12,9 млн.тенге,

- информационные услуги – 9,8 млн.тенге,

- почтовые расходы – 512,0 тыс.тенге,

- изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов – 247,0 тысяч тенге,

- периодическая печать – 484,3 тыс. тенге,

- экологические мероприятия и изготовление отчетов – 7,2 млн.тенге,

-приобретение правоустанавливающие и идентификационных документов на недвижимый имущество  – 492,1 тыс.тенге.

Расходы на содержание службы сбыта – 258 млн. 176 тыс.тенге, в том числе по воде – 130,4 млн.тенге, по стокам – 127,8 млн.тенге а именно:

- заработная плата службы сбыта – 197,1 млн.тенге,

- расходы по оформлению квитанций – 4,2 млн.тенге,

- проездные – 6,7 млн.тенге,

- опломбировка приборов учета воды – 1,3 млн.тенге,

- коммунальные платежи – 1,4 млн.тенге,

- услуги связи – 563,2 тыс.тенге,

- расходы на единый информационно-расчетный центр – 21,1 млн.тенге.

Затраты по статье «Расходы на выплату вознаграждений» составили 79,0 млн. тенге, в том числе по воде – 44,6 млн.тенге, по стокам – 34,4 млн.тенге.

Выплата процентов производится согласно выставленных счетов по условиям Кредитного договора операционный номер 46955 от 29 октября 2015 года с Европейским Банком Реконструкции и Развития.

По данной статье образовался перерасход денежных средств: по воде в сумме 0,2 млн.тенге, по стокам перерасход 1,3 млн.тенге.

Таким образом, по итогам 2024 года –  по основной деятельности  получена прибыль  по водоснабжению в сумме 406,6 млн. тенге, по водоотведению – 230,1 млн.тенге.

Слайд 9

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Утверждена Инвестиционная программа предприятия на 2024 год на сумму 442 млн. тенге

За 2024 год проведен капитальный ремонт сетей  на общую сумму 397 млн. 553 тыс.тенге, в том числе:

- водопроводных сетей - на 256 млн. 622 тыс.тенге  – 10 км 325 метров;

- канализационных сетей - на  140 млн.931 тыс.тенге – 2 км 625 метров.

Износ сетей достиг следующие показатели:

- по водоснабжению общий уровень износа  58,5 %;

- по водоотведению общий уровень износа 61,6 %.

Слайд 10

ПЛАНЫ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2025 ГОД

Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 26.12.2024 года №167-ОД, 168-ОД, были утверждены тарифы по социальным нормам, введенные в действие с 01.01.2025 года:

- по подаче воды:

- физические  лица, относящиеся к категории населения (1 группа):

-1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека - 84,224 тенге без НДС,

-2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги  свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека - 101,069 тенге без НДС,

-3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги  свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека - 126,336 тенге без НДС,

-4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги  свыше 10 м3 в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды - 168,448 тенге без НДС,

- Прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей группы - 339,755 тенге без НДС,

- Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств - 1002,438 тенге без НДС,

по отводу и очистке сточных вод:

- физические  лица, относящиеся к категории населения (1 группа) - 78,046 тенге без НДС,

- Прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей группы - 337,885 тенге без НДС,

- Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств - 1117,712 тенге без НДС.

Далее Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 17.03.2025 года №30-ОД, 31-ОД, были утверждены тарифы по социальным нормам, введенные в действие с 01.04.2025 года:

- по подаче воды:

- физические  лица, относящиеся к категории населения (1 группа):

-1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека – 101,069 тенге без НДС,

-2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги  свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека – 121,283 тенге без НДС,

-3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги  свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека – 151,603 тенге без НДС,

-4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги  свыше 10 м3 в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды – 202,138 тенге без НДС,

- Прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей группы – 395,713 тенге без НДС,

- Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 1096,549 тенге без НДС,

по отводу и очистке сточных вод:

- физические  лица, относящиеся к категории населения (1 группа) – 93,655 тенге без НДС,

- Прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей группы – 418,504 тенге без НДС,

- Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 1447,183 тенге без НДС.

Во втором полугодии 2025 года согласно инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия на общую сумму 365 млн.тенге:

- водопроводных сетей - на 180 млн.тенге – 2 км. 230 метров;

- изготовление проектно-сметной документации – на 35 млн.тенге – 17 ед.

- канализационных сетей - на 83 млн.тенге – 1 км. 070 метров.

- изготовление проектно-сметной документации – на 40 млн.тенге – 7 ед.

- капитальный ремонт еанализационных насосных станций на сумму 27 млн.тенге, (2 единиц);

Предприятием запланировано предоставить  услуги по подаче воды – 13,6 млн.кубов, по отводу сточных вод – 11,3 млн.кубов.

Доходы от реализации по плану составят 5 млрд. 029 млн. 466 тыс.тенге без учета НДС.

Всего затрат на общую сумму 4 млрд. 605 млн. 939 тыс.тенге, в том числе на производство – 3 млрд. 777 млн. 964 тыс.тенге, и на расходы периода – 827 млн. 975 тыс.тенге.

Слайд 11

О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ

ТОО «Қызылжар  су»  имеет постоянную связь с потребителями посредством круглосуточной работы диспетчерской службы, отдела по работе с потребителями,  официального сайта предприятия, средств массовой информации. Благодаря сайту предприятия www.kyzylzhar-su.kz потребители имеют возможность узнать необходимую информацию относительно тарифов и деятельности горводоканала.

Наши специалисты Центральной диспетчерской службы предприятия принимают заявки и обращения от председателей КСК. Поступающие вопросы, замечания ставятся на контроль и решаются в оперативном порядке.

За 12 месяцев 2024 года в отдел по работе с потребителями поступило 2 104 письменных обращений физических лиц, по вопросам, касающихся деятельности отдела. Все поступающие заявления рассмотрены и потребителям даны мотивированные ответы в сроки, предусмотренные законодательством.

За указанный период поступило 13 221 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 10 358 заявки на опломбирование приборов учета все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 174 286 звонков и 198 932 сообщений по приложению WhatsApp.

Общая сумма дебиторской задолженности на 1 января 2025 года составила 28 млн. 787 тыс. тенге (за соответствующий период 2023 года задолженность составила 40 млн. 468 тыс. тенге) снижение на 29%.

Так же за указанный период юридическим отделом ТОО «Қызылжар су» было подано 256 заявлений нотариусу о вынесении исполнительной надписи и исковых заявлений в суд на взыскание с потребителей - физических лиц задолженности перед ТОО Кызылжар су на сумму 5 млн. 763 тысяч тенге. По исполнительным документам за указанный период была взыскана сумма в размере 3 млн. 385 тысячи тенге.

Также просьба ко всем потребителям оплачивать за полученные услуги водоснабжения и водоотведения своевременно, не накапливая долги, потому что от этого зависит финансовое состояние предприятия, стабильность производственного и технологического процессов, качество предоставляемых услуг, а также своевременное исполнение запланированных мероприятий Инвестиционной программы.

Доклад окончен.

Спасибо за внимание.